## Slide 1: GLIS-portal ur användarperspektiv
Vad handlar projektet om?
Att förbättra användarperspektivet i GLIS
Att GLIS bättre kan svara upp mot verksamhetens behov och ge största möjliga verksamhetsnytta

## Slide 2: GLIS-portal ur användarperspektiv
Projektet består av två delprojekt
  Delprojekt fas 1 from januari tom april 2020
    Kartläggning av nuläge
    Kartläggning av börläge
  Delprojekt fas 2 from maj tom december 2020
    Anpassning och utveckling av GLIS-portalen utifrån resultat från delprojektet fas 1
Notes: Nuläge: om hur GLIS svarar upp mot verksamhetens behov som underlag och stöd för strategiska beslut och strategisk planering på olika nivåer vid universitetet, från institutions- och avdelningsnivå till universitetsledning oavsett hur verksamheten är organiserad
Börläge: Behov av anpassning av GLIS-portalen

## Slide 3: GLIS-portal ur användarperspektiv
Mål för projektet
  Att lyfta fram användarperspektivet i GLIS
  Att skapa större verksamhetsnytta
  Att göra GLIS lättnavigerat
    Från ledning till avdelnings- och institutionsnivå
    Vetenskapsområden och fakulteter

## Slide 4: GLIS-portal ur användarperspektiv
  Hur ska vi gå till väga?
  Fem workshoppar
    HR
    Grund-, avancerad och forskarutbildning
    Vetenskapliga publiceringar
    Budget- och ekonomiuppföljning
    Studierektorer

## Slide 5: GLIS-portal ur användarperspektiv
  Hur ska vi gå till väga?
  13 personliga intervjuer
    Verksamhetsansvar och fördjupad behörighet
      Prefekter
      Ekonomer
      Administrativa chefer
      Kanslichefer för vetenskapsområden

## Slide 6: GLIS-portal ur användarperspektiv
Projektorganisation
  Styrgrupp
    Daniel Gillberg, ordförande i styrgruppen, ordförande
    Tomas Eklund, universitetslektor vid institutionen för informatik och media
    Lisbet Holmberg-Stark, IT-direktör, UIT

## Slide 7: GLIS-portal ur användarperspektiv
Projektorganisation
  Projektledare
    Soile Pättiniemi, Planeringsavdelningen
  Projektgrupp
    Louise Kennerberg, Planeringsavdelningen
    Joakim Löfkvist, Planeringsavdelningen
    Emma Östlund, Planeringsavdelningen
    Martin Ekström, UIT
    Maria Lind, Planeringsavdelningen

## Slide 8: GLIS-portal ur användarperspektiv
Referensgrupper
    Uppföljningsområden
      HR
      vetenskapliga publiceringar
      utbildning
      budget- och ekonomiuppföljning
    Verksamhetsansvar och fördjupad behörighet
    Studierektorer

## Slide 9: GLIS-portal ur användarperspektiv
Avgränsningar
  befintlig data som redan finns i GLIS
  projektet avser i första hand verksamhet inom vetenskapsområden
  standard inom GLIS-verktygspaketet DiverPlatform används
  integrerad data från flera systemkällor kan utvecklas som sammansatta rapporter eller diagram

## Slide 10: GLIS-portal ur användarperspektiv
Uppföljning av projektet
Korta statusrapporter om projektet samt tillgång till informationsmaterial kommer att finnas på MedarbetarPortalen under avsnittet ”pågående projekt”